# Терминология (глоссарий) предметной области
# Общие сведения
## Полное наименование системы
Полное наименование мобильного приложения: “Light Weight”.
## Наименование предприятий разработчика и пользователя системы и их реквизиты
### Наименование заказчика
Заказчик: ст. преп. Тарасов В. С., кафедра ПиИТ ВГУ.
### Наименование исполнителя
Исполнители: Полуэктов Д. А., Королев А. Е., Калашников Д. Ю.
## Перечень документов, на основании которого создаётся данное приложение, кем утверждены эти документы
Мобильное приложение разрабатывается на основании данного технического задания.
## Плановые сроки начала и окончания работы по создания
Срок начала работ: март 2024 года. Срок окончания работ: июнь 2024 года.
## Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы
Результатом работы исполнителей является:
  - мобильное приложение, разработанное по требованиям ТЗ
  - техническое задание
  - курсовая работа по проекту
  - видео с презентацией проекта и демонстрацией его работы
  - UML диаграммы
Заказчику передаются вышеперечисленные результаты работы исполнителей частями по завершению работы над каждой стадией разработки приложения. Документация в электронном виде — PDF. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с ГОСТ34.201-20.

# Назначения и цели приложения
## Назначение приложения
Мобильное приложение “Light Weight” предназначено для расчёта потребляемых калорий, учёта физической нагрузки и фотофиксации изменений тела пользователя.
## Цель создания приложения
Целью разработки мобильного приложения “Light Weight” является создание единого приложения, покрывающего основные потребности человека, следящего за режимами питания и физических нагрузок.
Задачи, решаемые в ходе разработки приложения
Разрабатываемое приложение должно решать следующие задачи:
  - ведение и просмотр записей потребляемых калорий. В записях представлено потреблённое количество калорий и БЖУ пользователем за определённый приём пищи по списку блюд или продуктов из базы данных приложения или внесённых самим пользователем;
  - ведение и просмотр журнала физических нагрузок. В журнале физических нагрузок пользователь записывает его текущие показатели различных упражнений — это позволит ему отслеживать его прогресс в спортивных показателях;
  - реализация хранения журнала фото пользователя. Журнал фото позволит пользователю отслеживать внешние изменения его тела.

# Требования к приложению
## Требования к приложению в целом
### Требования к реализации
Составляющими системы должны являться сервер приложения, его клиентской части и реляционной базы данных.
Используемый стек технологий:
Back-end:
  - Java
  - Spring Framework
  - PostgreSQL
  - Система сборки Maven
    !!! Описание почему…
            Front-end:
            …
### Функциональные требования, выдвигаемые к приложению
К разрабатываемому приложению выдвигаются следующие функциональные требования:
зарегистрированный пользователь обладает следующими возможностями:
    - добавление и удаление записи о приёме пищи с автоматическим рассчётом суммарного количества потреблённых калорий и БЖУ за один приём пищи
    - редактирование записей о приёме пищи, путём добавления новых потреблённых блюд или набора продуктов
    - добавление своих продуктов или блюд, путём указания информации о них, обязательно содержащих название и КБЖУ
    - добавление информации об учёте потреблённой воды в сутки
    - добавление или удаления типа физической нагрузки из журнала физических нагрузок
    - добавление, удаление или редактирование новой записи в типе физической нагрузки
    - добавление и удаление фотографии в журнал фото пользователя
    - просмотр журнала фото пользователя
незарегестрированный пользователь обладает следующими возможностями:
- добавление и удаление записи о приёме пищи с автоматическим рассчётом суммарного количества потреблённых калорий и БЖУ за один приём пищи
- редактирование записей о приёме пищи, путём добавления новых потреблённых блюд или набора продуктов
- добавление информации об учёте потреблённой воды в сутки
- добавление или удаления типа физической нагрузки из журнала физических нагрузок
- добавление, удаление или редактирование новой записи в типе физической нагрузки
### Требования к архитектуре приложения
Разрабатываемая систем должна соответствовать следующим основным требованиям:
Приложение должно работать на устройствах с операционной системой Android ??? и более новых версиях.
Архитектура должна соответствовать клиент-серверной модели с учётом базы данных, а также реализовывать связь между клиентской и серверной частью посредством REST API.
### Требования предъявляемые к персоналу
Команда разработчиков реализует поддержку приложения, которая заключается в выпуске обновлений, включая случаи нестабильной работы приложения.
# Описание приложения
## Локализация приложения
Данное приложение поддерживает русский язык.
### Группы пользователей приложения
Пользователи приложения образуют следующие группы:
      - незарегестрированный пользователь
      - зарегестрированный пользователь
!!! вставить описание экранов
# Состав и содержание работ по созданию приложения
Этап	Содержание работ	Порядок приёмки документов	Сроки	Ответственный
1. Составление ТЗ	Разработка функциональных требований к системе	Утверждение ТЗ	До 13.03.2024	Разработка — Исполнитель; / Согласование — Заказчик.
2. Техническое проектирование	Разработка сценариев работы системы	Ссылка на figma.com	До 13.03.2024	Исполнитель
	Разработка дизайн-макета проекта	Предоставление изображений макета	До 13.03.2024
3. Разработка программной части	Разработка серверного модуля, клиентского модуля, модуля хранения данных	Приёмка осуществляется в процессе испытаний	В течение 55 дней с момента завершения разработки ТЗ	Исполнитель
4. Предварительные испытания	Проверка соответсвия функциональным требованиям	Согласно ТЗ	В течение 7 дней с момента завершения разработки	Исполнитель
	Проверка комплекта документации
	Доработка и повторные испытания до устранения недостатков
5. Разработка курсового проекта	Разработка курсового проекта, содержащего аналитическую информацию о проекте на основе ТЗ	В течение всего времени работы над проектом	До _._.2024	Исполнитель
6. Опытная эксплуатация	Эксплуатация с привлечением небольшого количества участников	Ведение соответствующего внутреннего документа	До _._2024	Исполнитель
	Доработка и повторные испытания до устранения недостатков

Таблица 1-Основные этапы разработки со сроками их исполнения
# Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие
Для введения приложения в действие необходимо обучить админа добавлять блюда и физические активности в базу данных через админ панель.

# Требования к документированию
Проектная документация должна быть разработана в соответствиис ГОСТ34.201-20.
Отчётный материал должен включать в себя текстовый материл - курсовую работу, а также видеозапись с презентацией проекта.
# Источники разработки
- ГОСТ 34.201-20. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированной системы.
- ГОСТ 2.105-19. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
- ГОСТ 24.601-68. Автоматизированные системы. Стадии создания.